# G13小组项目章程

# PRD2017-G13-小组LOGO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [√] 草稿  [ ] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | PRD2017-G13-项目章程-v0.1.0 |
| 当前版本： | 0.1.0 |
| 作者： | 曹依娜 梁晗昕 林伟 查振宇 陈杭俊 |
| 完成日期： | 2017-10-28 |

**版本历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 查振宇 陈杭俊 | 2017-10-27至  2017-10-29 | 对项目章程做出分析 |

项目名称： 软件工程系列课程教学辅助网站

项目执行时间： 2017-9-28至2018-1-20

项目发起人： 杨枨老师、侯宏仑老师

项目经理： 曹依娜

开发团队： PRD2017-G13（曹依娜、梁晗昕、林伟、查振宇、陈杭俊）

用户： 教师、学生、网站游客、网站管理员

项目描述

项目目标：虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

阶段性内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 内容 | 周数 | 负责人 |
|  | 《项目可行性报告》 | 3 |  |
|  | 《项目章程》、《项目总体计划》、《需求工程计划-初步》 | 4 |  |
|  | 《QA计划》 | 5 |  |
|  | 《需求工程计划》修改及评审 | 5-6 |  |
|  | 计划评审、《需求工程计划》讲解 | 7 |  |
|  | 《软件需求规格说明书》 | 10 |  |
|  | 《软件需求规格说明书》修改及评审 | 11 |  |
|  | 《软件需求变更文档》 | 12 |  |
|  | 《软件需求变更文档》修改及评审 | 13 |  |
|  | 《系统设计与实现计划》 | 14 |  |
|  | 《软件概要设计说明》 | 16 |  |
|  | 《测试计划》、《安装部署计划》、《培训计划》、《系统维护计划》 | 16（答辩前） |  |
|  | 《项目总结报告》、答辩与评价 | 15-16 |  |
|  | 经验总结 | 17 |  |

软件授权：本项目由杨枨老师、侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师、侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

文件签署：

本项目章程由以下人员签字批准：

姓名：杨枨 职务：软件需求分析与设计授课老师

签字：

日期： 年 月 日

姓名：侯宏仑 职务：软件项目管理授课老师

签字：

日期： 年 月 日